UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO (FFCLRP)

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA (DCM)

Bacharelado em Ciências de Computação

Disciplina 5954029 — Projeto de Graduação

LevelUSP: uma Plataforma Web Gamificada para o Ensino Prático de

Programação em Python com Avaliação Automática e Execução no

Navegador

Filipe Pio Magalhães

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Zorzetto Nicoliello Vêncio (DCM/FFCLRP-USP)

Ribeirão Preto, SP

2026

# Resumo

Esta proposta apresenta o projeto de desenvolvimento e avaliação da LevelUSP, uma plataforma web gratuita e gamificada para o ensino prático de programação em linguagem Python. O ensino introdutório de programação enfrenta altas taxas de evasão e desmotivação, frequentemente associadas à fricção de instalação de ambientes de desenvolvimento, ao caráter passivo de abordagens centradas em videoaulas e à ausência de retorno imediato sobre o código produzido pelo estudante. Diante desse cenário, a plataforma proposta articula três decisões centrais: a execução de código Python diretamente no navegador, por meio de WebAssembly, dispensando qualquer instalação; a avaliação automática das soluções por testes ocultos, com feedback imediato e mensagens de erro traduzidas e explicadas em português; e uma camada de gamificação — pontos de experiência, níveis, ofensivas e ranking — projetada para sustentar o engajamento ao longo da trilha de aprendizagem. Deliberadamente, o modelo pedagógico prescinde de videoaulas, privilegiando a aprendizagem ativa e individualizada por meio da resolução progressiva de exercícios com teoria integrada ao enunciado. O projeto tem natureza aplicada e será conduzido em duas frentes complementares: a consolidação da plataforma como artefato de software e a realização de um estudo empírico, na forma de um piloto com usuários reais, para medir indicadores de engajamento, de desempenho e de motivação. Espera-se, ao final, entregar uma plataforma funcional e aberta, um conjunto de métricas que operacionaliza os construtos de engajamento e aprendizagem, e evidências iniciais sobre a eficácia da abordagem que combina prática, avaliação automática e gamificação sem videoaulas.

Palavras-chave: Ensino de Programação, Gamificação, Aprendizagem Ativa, Avaliação Automática, Python, WebAssembly.

# 1. Introdução

A capacidade de programar tornou-se uma competência estruturante em praticamente todas as áreas do conhecimento e um requisito de empregabilidade em um mercado de trabalho cada vez mais mediado por software. Apesar dessa centralidade, aprender a programar permanece uma tarefa difícil, e as disciplinas introdutórias de programação registram, de forma recorrente, altos índices de reprovação e evasão em cursos de Computação e afins (Robins, Rountree e Rountree, 2003). Revisões sistemáticas da área apontam que essas dificuldades não decorrem de um único fator, mas da combinação de obstáculos cognitivos, metodológicos e afetivos, entre eles a falta de motivação e a ausência de prática deliberada e continuada (Luxton-Reilly et al., 2018).

Parte relevante dessas dificuldades tem origem antes mesmo do primeiro contato do estudante com um problema de programação. A instalação e a configuração de um ambiente de desenvolvimento — interpretador, editor e dependências — constituem uma fricção inicial que desestimula iniciantes e desloca, para questões de infraestrutura, um tempo que deveria ser dedicado ao aprendizado do raciocínio computacional. Somam-se a isso as abordagens centradas em videoaulas que, embora amplamente difundidas, tendem a promover uma postura passiva: assistir a uma explicação, ainda que didática, não é equivalente a escrever, executar e depurar código. A literatura sobre aprendizagem ativa é consistente ao mostrar que estudantes aprendem mais quando constroem conhecimento por meio da resolução de problemas do que quando apenas recebem informação de forma expositiva (Freeman et al., 2014), e essa evidência é particularmente forte para a programação, que é mais bem descrita como uma habilidade a ser praticada do que como um conteúdo a ser memorizado (Papert, 1980).

Um terceiro fator diz respeito ao retorno que o estudante recebe sobre o seu trabalho. Em turmas numerosas, a correção manual de exercícios é lenta e não escala, o que retarda o feedback justamente no momento em que ele seria mais útil. Sistemas de avaliação automática endereçam esse problema ao verificar as soluções e devolver um retorno imediato, e há evidências de que sua adoção está associada a maiores taxas de aprovação e a maior engajamento em disciplinas introdutórias (Zampirolli et al., 2021).

Em paralelo, a gamificação — entendida como o uso de elementos de projeto de jogos em contextos não relacionados a jogos (Deterding et al., 2011) — consolidou-se como estratégia para sustentar a motivação em ambientes de aprendizagem. No ensino de programação, especificamente, mapeamentos e revisões sistemáticas da literatura brasileira relatam efeitos positivos do uso de mecânicas como pontos, níveis, emblemas, rankings e desafios, sobretudo sobre a motivação e o engajamento, e observam melhor disposição dos estudantes gamificados em buscar o conhecimento (Sousa e Melo, 2021; Steinmetz et al., 2021). Do ponto de vista teórico, esses efeitos podem ser compreendidos à luz da Teoria da Autodeterminação, que relaciona a motivação ao atendimento das necessidades de competência, autonomia e pertencimento (Ryan e Deci, 2000), e da noção de fluxo, o estado de imersão que emerge quando o desafio proposto se ajusta à habilidade do indivíduo (Csikszentmihalyi, 1990). Convém, ainda assim, registrar que a eficácia da gamificação não é incondicional: estudos experimentais recentes mostram que seus efeitos dependem de como e para quem os elementos são aplicados (Rodrigues et al., 2021).

A convergência recente entre esses três eixos — aprendizagem prática, avaliação automática e gamificação — tornou-se tecnicamente viável no próprio navegador. Com a compilação do interpretador CPython para WebAssembly, projetos como o Pyodide permitem executar Python real no cliente, sem servidor de execução e sem qualquer instalação por parte do usuário (Pyodide Development Team, 2024). Essa possibilidade elimina a fricção inicial descrita anteriormente e abre espaço para plataformas de aprendizagem de baixo custo de infraestrutura e de amplo alcance. É nesse ponto de encontro que se situa o presente projeto.

Este trabalho propõe o desenvolvimento e a avaliação da LevelUSP, uma plataforma web gratuita, em português, para o ensino prático de programação em Python. Na plataforma, o estudante escreve e executa código diretamente no navegador, resolve exercícios validados por testes automáticos e progride por uma trilha organizada em cursos e lições, sustentada por uma camada de gamificação composta por experiência, níveis, ofensivas diárias e ranking. O conteúdo é criado por educadores em um painel próprio, e trilhas certificáveis integram uma prova teórica e um projeto final avaliado automaticamente. De maneira deliberada, o modelo pedagógico não recorre a videoaulas: a teoria é apresentada de forma textual e integrada ao enunciado de cada lição, imediatamente seguida da prática individual no ambiente de desenvolvimento embutido.

Diante do exposto, este projeto orienta-se pela seguinte pergunta de pesquisa: em que medida uma plataforma que combina execução de código no navegador, avaliação automática com feedback imediato e gamificação — sem o uso de videoaulas — favorece o engajamento e a aprendizagem prática de programação em Python por iniciantes? O objetivo geral é desenvolver e avaliar uma plataforma com essas características. Como objetivos específicos, pretende-se: (i) consolidar a arquitetura e as funcionalidades da plataforma, com ênfase no avaliador de código e na camada de gamificação; (ii) definir e implementar um conjunto de métricas que operacionalize os construtos de engajamento, desempenho e motivação; (iii) conduzir um piloto com usuários reais para coletar tais métricas; e (iv) analisar os resultados obtidos, discutindo os limites e as contribuições da abordagem.

O restante desta proposta está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia e o cronograma de atividades; e a Seção 4 discute os resultados esperados.

# 2. Trabalhos relacionados

## 2.1. Dificuldades no ensino de programação e aprendizagem ativa

O ensino introdutório de programação é um objeto de estudo consolidado. Robins, Rountree e Rountree (2003), em revisão de referência, discutem por que a programação é difícil para iniciantes, distinguindo o conhecimento sobre a sintaxe e a semântica de uma linguagem da estratégia necessária para compor esse conhecimento na solução de problemas. A ampla revisão sistemática de Luxton-Reilly et al. (2018), que sintetiza centenas de trabalhos sobre programação introdutória, reforça o caráter multifatorial das dificuldades e destaca a prática guiada e o retorno frequente como fatores associados ao êxito. Essa perspectiva é coerente com a tradição construcionista, que compreende a programação como uma habilidade construída na ação, na manipulação de artefatos e na depuração dos próprios erros (Papert, 1980).

A opção metodológica deste projeto por uma aprendizagem ativa e sem videoaulas apoia-se em evidência empírica robusta. A meta-análise de Freeman et al. (2014), abrangendo 225 estudos nas áreas de ciências, engenharia e matemática, mostra que a aprendizagem ativa aumenta o desempenho dos estudantes e reduz as taxas de reprovação em comparação com a aula expositiva tradicional. Transposta para a programação, essa constatação sugere que substituir a exposição passiva pela resolução imediata e assistida de exercícios pode produzir ganhos de aprendizagem — hipótese que o presente trabalho pretende examinar no contexto específico de sua plataforma.

## 2.2. Gamificação na educação e no ensino de programação

O termo gamificação foi delimitado por Deterding et al. (2011) como o uso de elementos de projeto de jogos em contextos não relacionados a jogos, distinção que o separa de jogos sérios e de outras formas de design lúdico. A partir dessa definição, uma extensa literatura passou a investigar sua aplicação à educação. Werbach e Hunter (2012) sistematizam mecânicas, dinâmicas e componentes de jogo aplicáveis a contextos não lúdicos, enquanto Seaborn e Fels (2015) oferecem um levantamento crítico do campo, alertando para a heterogeneidade metodológica dos estudos. Do ponto de vista teórico, os efeitos motivacionais da gamificação costumam ser ancorados na Teoria da Autodeterminação (Ryan e Deci, 2000) e na teoria do fluxo (Csikszentmihalyi, 1990), que fundamentam o desenho de recompensas e de curvas de dificuldade voltadas à experiência de competência e de progresso do estudante.

No recorte específico do ensino de programação, revisões e mapeamentos sistemáticos da comunidade brasileira de Informática na Educação convergem para um balanço positivo. Sousa e Melo (2021) analisam estudos publicados entre 2012 e 2020 e identificam competições, cooperações, desafios, feedback e recompensas como as mecânicas mais recorrentes. Steinmetz et al. (2021), a partir de um mapeamento sistemático em seis bases, relatam efeitos positivos principalmente sobre a motivação e o engajamento, além de melhor desempenho entre estudantes expostos à gamificação. No plano experimental, Ribeiro et al. (2020) investigam os efeitos da gamificação de um juiz online em uma disciplina de introdução à programação, e Rodrigues et al. (2021) demonstram, em estudo controlado no contexto de lições de programação, que os efeitos da gamificação são condicionais ao perfil do estudante e ao modo de aplicação. Em conjunto, esses trabalhos legitimam as escolhas de mecânicas da LevelUSP — experiência, níveis, ofensivas e ranking — ao mesmo tempo em que recomendam cautela e mensuração cuidadosa, orientação incorporada à metodologia proposta na Seção 3.

## 2.3. Avaliação automática e feedback imediato

A avaliação automática de exercícios de programação é um recurso central para viabilizar a prática em escala. Ao verificar as soluções por meio de testes e devolver um retorno imediato, esses sistemas encurtam o ciclo entre tentativa e correção, permitindo que o estudante identifique e supere equívocos enquanto o problema ainda está em seu foco de atenção. Zampirolli et al. (2021) relatam a experiência de avaliação automática em uma disciplina introdutória de larga escala e associam sua adoção a maiores taxas de aprovação e a maior engajamento. Na LevelUSP, esse mecanismo materializa-se em testes ocultos, escritos pelo educador nos formatos de asserções simples ou de casos de teste no padrão unittest, executados sobre a solução do estudante; as exceções de Python são interceptadas e traduzidas para mensagens explicativas em português, transformando rastreamentos de pilha crípticos em feedback didático.

## 2.4. Execução de código no navegador e plataformas existentes

A execução de código no próprio navegador tornou-se possível com a maturação do WebAssembly. O projeto Pyodide compila o interpretador CPython e bibliotecas científicas — como NumPy, pandas e Matplotlib — para WebAssembly, permitindo executar Python real no cliente sem servidor de execução e sem instalação (Pyodide Development Team, 2024). Do ponto de vista arquitetural, essa escolha desloca a computação para o dispositivo do usuário, reduz drasticamente o custo de infraestrutura e elimina uma superfície de ataque inteira, ao preço de a validação não ser, por si só, à prova de adversário — limite que a plataforma reconhece e trata em seu modelo de avaliação.

Plataformas comerciais consolidadas ilustram o potencial da combinação entre prática no navegador e gamificação, a exemplo de ambientes de aprendizagem de idiomas fortemente gamificados, cujas mecânicas de ofensivas e níveis inspiram parte do desenho da LevelUSP. Persistem, contudo, lacunas que motivam este trabalho: a escassez de soluções gratuitas, em português e voltadas ao público brasileiro; a predominância de modelos apoiados em videoaulas; e a ausência de estudos que avaliem, de forma integrada, os efeitos da combinação de execução no navegador, avaliação automática e gamificação sem videoaulas. É essa lacuna que o presente projeto pretende explorar.

# 3. Metodologia

Este projeto tem natureza aplicada e caráter exploratório, e articula duas frentes complementares: a construção de um artefato de software — a plataforma LevelUSP — segundo uma abordagem de projeto orientada à solução de um problema real, e um estudo empírico, na forma de um piloto com usuários, destinado a coletar evidências sobre os efeitos da abordagem. A plataforma será desenvolvida com tecnologias web modernas: interface em Next.js e React; edição de código com CodeMirror; execução de Python no navegador por meio do Pyodide, isolada em um Web Worker; e persistência, autenticação e armazenamento providos pelo Supabase, com controle de acesso por papéis (estudante, professor e administrador) e segurança reforçada no banco de dados. Para a gestão do desenvolvimento, será adotada uma abordagem incremental, com acompanhamento contínuo junto ao(à) orientador(a). Em direção aos objetivos definidos na Seção 1, propõem-se as seguintes atividades.

## Atividade 1 — Revisão de literatura e fundamentação

Aprofundamento da literatura sobre ensino de programação, aprendizagem ativa, gamificação, avaliação automática e execução de código no navegador. Esta atividade consolida a fundamentação teórica da monografia e, sobretudo, subsidia a definição dos construtos e das métricas da Atividade 3.

## Atividade 2 — Consolidação e evolução da plataforma

Estabilização e amadurecimento da plataforma como artefato avaliável. Compreende o refinamento do avaliador de código — endereçando o isolamento entre a solução do estudante e o gabarito, a robustez da contagem de testes e a introdução de um limite de tempo de execução — o aprimoramento da camada de gamificação e de seus gatilhos visuais, a consolidação do fluxo de certificação (prova teórica e projeto final) e a garantia de qualidade por meio de integração contínua. O resultado desta atividade é uma versão estável, publicada e pronta para uso por estudantes reais.

## Atividade 3 — Definição e instrumentação de métricas

Operacionalização dos construtos de interesse em grandezas mensuráveis a partir dos registros da plataforma e de instrumentos complementares. No eixo do engajamento, serão observados indicadores como frequência e regularidade de uso, ofensivas, número de lições e exercícios concluídos e tempo de permanência. No eixo do desempenho e da aprendizagem, serão considerados a taxa de acerto, o número de tentativas por exercício, a evolução em uma avaliação de conhecimento aplicada antes e depois do uso (pré-teste e pós-teste) e o desempenho na prova de certificação. No eixo da motivação, será aplicado um questionário baseado em instrumentos validados alinhados à Teoria da Autodeterminação. Esta atividade define, ainda, o protocolo de coleta e os devidos cuidados éticos no tratamento dos dados dos participantes.

## Atividade 4 — Piloto com usuários reais

Execução de um piloto fechado, com um grupo de 10 a 20 estudantes iniciantes, ao longo de aproximadamente uma a duas semanas, percorrendo um módulo introdutório da trilha de Python. Durante o piloto, serão coletados automaticamente os indicadores de engajamento e de desempenho, aplicados os instrumentos de pré-teste, pós-teste e motivação, e mantido um canal de feedback qualitativo. O piloto permitirá, também, identificar pontos de fricção na experiência de uso e falhas remanescentes.

## Atividade 5 — Análise dos resultados e documentação

Análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados, confrontando os indicadores obtidos com a pergunta de pesquisa e com a literatura revisada. Serão discutidas as evidências de engajamento e de aprendizagem, os limites do estudo — em especial os decorrentes do tamanho da amostra e do caráter exploratório do piloto — e as ameaças à validade das conclusões.

## Atividade 6 — Escrita e apresentação

A redação da monografia acompanhará a maior parte das etapas, consolidando a fundamentação teórica, as decisões de projeto e os resultados obtidos. Ao final, será preparada a apresentação do trabalho para a banca examinadora, conforme o regulamento da disciplina.

A Tabela 1 apresenta o cronograma de desenvolvimento do projeto, distribuído ao longo do segundo semestre de 2026.

Tabela 1. Cronograma de desenvolvimento do projeto

| Tarefa | Descrição da tarefa | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisão de literatura e fundamentação | X | X |  |  |  |
| 2 | Consolidação e evolução da plataforma | X | X | X |  |  |
| 3 | Definição e instrumentação de métricas |  | X | X |  |  |
| 4 | Piloto com usuários reais |  |  | X | X |  |
| 5 | Análise dos resultados e documentação |  |  |  | X | X |
| 6 | Escrita e apresentação | X | X | X | X | X |

# 4. Resultados esperados

Com a realização do projeto, espera-se demonstrar a viabilidade e discutir a eficácia de uma abordagem de ensino de programação que integra prática no navegador, avaliação automática com feedback imediato e gamificação, sem recorrer a videoaulas. Ao final do trabalho, os entregáveis previstos incluem:

- Uma plataforma web funcional, gratuita e aberta, com execução de Python no navegador, avaliação automática por testes ocultos, camada de gamificação e trilha certificável, publicada e pronta para uso por estudantes reais.

- Um conjunto de métricas que operacionaliza os construtos de engajamento, desempenho e motivação a partir dos registros da plataforma e de instrumentos complementares, reaproveitável em avaliações futuras.

- Uma análise empírica, a partir do piloto, que discute em que medida a abordagem proposta favorece o engajamento e a aprendizagem prática de programação, explicitando seus limites e ameaças à validade.

- A monografia e a apresentação final, documentando o percurso, as decisões de projeto e os resultados obtidos.

Para além dos entregáveis, espera-se que o trabalho ofereça subsídios para o projeto de plataformas educacionais de baixo custo de infraestrutura e amplo alcance, contribuindo para a democratização do ensino de programação no contexto brasileiro. Como desdobramentos futuros, antecipam-se a expansão do catálogo de conteúdos, a evolução do avaliador em direção a uma validação mais robusta e a realização de estudos com amostras maiores.

# Referências

CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper & Row, 1990.

DETERDING, S.; DIXON, D.; KHALED, R.; NACKE, L. From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. New York: ACM, 2011. p. 9-15.

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), v. 111, n. 23, p. 8410-8415, 2014.

LUXTON-REILLY, A. et al. Introductory programming: a systematic literature review. In: Proceedings Companion of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE). New York: ACM, 2018. p. 55-106.

PAPERT, S. Mindstorms: children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books, 1980.

PYODIDE DEVELOPMENT TEAM. Pyodide: a Python distribution for the browser and Node.js based on WebAssembly. 2024. Disponível em: https://pyodide.org. Acesso em: 9 ago. 2026.

RIBEIRO, R. B. S. et al. Investigação empírica sobre os efeitos da gamificação de um juiz online em uma disciplina de introdução à programação. Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE), v. 28, p. 461-490, 2020.

ROBINS, A.; ROUNTREE, J.; ROUNTREE, N. Learning and teaching programming: a review and discussion. Computer Science Education, v. 13, n. 2, p. 137-172, 2003.

RODRIGUES, L. et al. Gamification works, but how and to whom? An experimental study in the context of programming lessons. In: Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE). New York: ACM, 2021. p. 184-190.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, v. 55, n. 1, p. 68-78, 2000.

SEABORN, K.; FELS, D. I. Gamification in theory and action: a survey. International Journal of Human-Computer Studies, v. 74, p. 14-31, 2015.

SOUSA, K. H. F. de; MELO, L. B. Uma revisão sistemática do uso da gamificação no ensino de programação. In: Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Porto Alegre: SBC, 2021. p. 440-450.

STEINMETZ, G.; SCHROEDER, G. L.; FRANCISCO, R.; BARBOSA, J. L. V. Gamificando o ensino de programação de computadores: um mapeamento sistemático. In: Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Porto Alegre: SBC, 2021. p. 1286-1296.

WERBACH, K.; HUNTER, D. For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

ZAMPIROLLI, F. A. et al. An experience of automated assessment in a large-scale introduction programming course. Computer Applications in Engineering Education, v. 29, n. 5, p. 1284-1299, 2021.